## Slide 1: Plataforma de enseñanza de cs basado en la resolución de problemas
Proyecto de Título I
Javier Ebers Mascaró

## Slide 2: PROBLEMA

## Slide 3: Problema
Razonamiento lógico, pensamiento algorítmico y resolución de problemas.
Exclusivos de estudiantes de carreras relacionadas a las ciencias de la computación.
Aplicabilidad a todas las áreas de estudio en distintos contextos.
Trascienden CS

## Slide 4: Problema
Comprensión de la computación será un pilar fundamental en lo productivos y competitivos que podrán llegar a ser en sus áreas de desarrollo escolar y profesional
Consumidores de tecnología  Creadores de contenido y de nuevas e innovadoras soluciones a problemas relacionados a sus áreas de interés.

## Slide 5: Diagrama de Ishikawa

## Slide 6: OBJETIVOS

## Slide 7: Objetivo General
Incrementar de manera significativa (p<0.05) el aprendizaje de los conceptos básicos de ciencia de la computación y la programación como herramienta para la resolución de problemas en estudiantes entre 12 y 16 años, que no tengan experiencia previa en estos conceptos.

## Slide 8: Objetivos Específicos
Incrementar de manera significativa (p<0.05) el interés por estudiar carreras relacionadas con ciencia de la computación de los estudiantes que utilicen la plataforma.
Permitirle al docente tener conocimiento en cualquier instante en el tiempo del progreso de sus alumnos en relación a las actividades realizadas.
Relacionar directamente aptitudes del área de la computación con otras ciencias y disciplinas académicas relevantes a sus propias experiencias.
Enseñar a los alumnos el concepto de abstracción y descomposición de un problema en sub-problemas.
Enseñar a los alumnos el concepto de algoritmo y su construcción a partir de una técnica de diseño.
Enseñar a los alumnos el concepto y uso de las estructuras básicas de un lenguaje de programación procedural, como son las variables, condicionales, ciclos, lógica, etc…
Permitirle al alumno interactuar con simulaciones computacionales relativas a la solución de un problema en específico.

## Slide 9: SOLUCIÓN

## Slide 10
Alternativa | Modalidad | Ejemplos
Recursos de enseñanza on-line | Herramientas que facilitan el aprendizaje o cursos online de carácter gratuito o de pago, accesibles mediante internet y en ocasiones, disponibles en múltiples lenguajes incluyendo el español. La inscripción a estos servicios educacionales son voluntarios y radican en la motivación personal a estos temas. | Code Academy Udacity Coursera Platzi
Ramo de Computación en la Escuela | Escuelas que en su malla curricular cuentan con al menos una hora académica destinada a la enseñanza de la computación de carácter obligatorio. Los contenidos entregados en dicha clase quedan a criterio del profesor que imparte el curso. | 
Talleres Extracurriculares | Talleres realizados fuera del horario de clases establecido por la escuela y de carácter voluntario, puede estar patrocinado por la misma entidad educativa o por otra como el proyecto Enlaces o Universidades y fundaciones. Su duración es temporal y limitada a algunas sesiones en las cuales se ejecuta en ese plazo algún proyecto con el objetivo de enseñar cierto tópico relacionado con la computación y la informática | Mi Taller Digital (Proyecto Enlaces) Proyecto EDV de la Universidad de Chile Talleres de Robótica y Programación de la fundación Mustakis

## Slide 11: SOLUCIÓN PROPUESTA

## Slide 12
Base de
Datos
Servidor
PLATAFORMA
Remoto
Escuela
I Explorer
Chrome
Firefox
Safari
HTTP
HTTP

## Slide 13
Base de Datos
IMS LD
GUI
Estadísticas y Progreso
Feedback
Diseño Problema
PBL

## Slide 14: CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO

## Slide 15: PROCESO UNIFICADO (UP / RUP)
Iniciación
Definir casos de uso
Elaboración
Analizar requisitos
Construcción
Modelar, construir y probar sistema
Transición
Definir requisitos
Preparar entorno del proyecto
Estimación de programación.
Identificar arquitectura
Validar arquitectura
Desarrollar entorno del proyecto
Determinar responsabilidades
Desarrollar documentación de soporte
Pruebas de sistema
Integración
Pruebas de usuario
Despliegue
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración 4
Iteración 5

## Slide 16
Planificación Hito 2 |  |  | 
Iteración: 1 |  |  | 
Duración: 2 Semanas | Inicio: 18-04-2016 | Término: 02-05-2016 | 
Objetivo: Implementación Actividad en IMS-LD |  |  | 
Etapa Iniciación |  |  | 
Especificar requisitos de alto nivel relacionados a esta iteración |  |  | 
Definir riesgos presentes en esta iteración |  |  | 
Preparación ambiente de desarrollo y testing |  |  | 
Etapa Elaboración |  |  | 
Revisar documentación IMS-LD |  |  | 
Revisar ejemplos disponibles |  |  | 
Establecer estructura PBL |  |  | 
Definir actividades a realizar |  |  | 
Definir Criterios de éxito |  |  | 
Obtener XSD |  |  | 
Etapa Construcción |  |  | 
Definición de roles |  |  | 
Maquetar learning activities |  |  | 
Maquetar grupos de actividades siguiendo PBL storyline |  |  | 
Definir cronología de ejecución |  |  | 
Definir recursos |  |  | 
Desarrollar actividad en LAMS |  |  | 
Comparar ejemplos |  |  | 
Etapa Transición |  |  | 
Ejecutar validación contra XSD |  |  | 
Integrar XML resultante al proyecto |  |  | 
Planificación Hito 2 |  |  | 
Iteración: 2 |  |  | 
Duración: 2 Semanas | Inicio: 02-05-2016 | Término: 16-05-2016 | 
Objetivo: Implementar Interfaz WorkBoard e integración Blockly |  |  | 
Etapa Iniciación |  |  | 
Especificar requisitos de alto nivel relacionados a esta iteración |  |  | 
Definir riesgos presentes en esta iteración |  |  | 
Preparación ambiente de desarrollo y testing |  |  | 
Etapa Elaboración |  |  | 
Definir requisitos de usuario |  |  | 
Definir requisitos de sistema |  |  | 
Definir criterios de éxito |  |  | 
Diseño mockups GUI WorkBoard |  |  | 
Leer documentación Blockly y descargar proyecto |  |  | 
Diseñar pruebas de interfaz gráfica |  |  | 
Etapa Construcción |  |  | 
Maquetar GUI WorkBoard |  |  | 
Asignar estilo a GUI WorkBoard |  |  | 
Desarrollar interacción y respuesta a eventos de la GUI |  |  | 
Implementar distintos paneles de trabajo |  |  | 
Integrar blockly |  |  | 
Desarrollar controlador de vistas |  |  | 
Desarrollar pruebas de interfaz de usuario |  |  | 
Etapa Transición |  |  | 
Ejecutar pruebas de interfaz de usuario desarrolladas |  |  | 
Integración del desarrollo de la iteración a la plataforma |  |  | 
Despliegue de los cambios realizados a la plataforma en el servidor |  |  | 

## Slide 17: Progreso por etapas
Chart: 
| Iteración 1 | Iteración 2 | Hito 2
Etapa Transición | 1 | 1
Etapa Construcción | 1 | 1
Etapa Elaboración | 1 | 1
Etapa Iniciación | 1 | 1

## Slide 18: H.H. Planificadas v/s Reales
Chart: 
| Iteración 1 | Iteración 2 | Hito 2
HH Planeadas | 23.6 | 27.9
HH Reales | 21.5 | 38.5

## Slide 19: AMBIENTES DE DESARROLLO, TESTING Y PRODUCCIÓN

## Slide 20
Ambiente Desarrollo y Testing

## Slide 25: Gestión de Tickets

## Slide 27: Cantidad de tickets por iteración
Chart: 
| Iteración 1 | Iteración 2 | Hito 2
Abiertos | 0 | 1
En proceso | 1 | 0
Terminados | 1 | 5
Total Tickets | 2 | 6

## Slide 28: Gestión de Riesgos

## Slide 29
RIESGO | MITIGACIÓN
Atraso del proyecto por situaciones imprevistas | Realizar la planificación del proyecto con los tiempos suficientes como para cubrir dichas situaciones y que no provoquen atraso en la liberación de los entregables.
Atraso del proyecto por desconocimiento de la especificación IMS LD | Leer papers relacionados con la especificación. Utilizar herramientas existentes que hagan uso de esta especificación (LAMS), facilitando la creación, validación y ejecución de las UoL (Units of Learing).
Problemas de gestión del proyecto por indisponibilidad de servidores de la facultad | Utilizar herramientas de gestión de la configuración y de cambio del proyecto, que sean independientes de los servicios ofrecidos por los servidores de la facultad.
Atraso del proyecto por inexperiencia en la tecnología a utilizar (“Blockly”) | Leer la documentación del proyecto. Realizar prueba temprana de integración y uso de la herramienta en un ambiente simulado.
Heterogeneidad de los recursos tecnológicos disponibles para el uso de la plataforma | Hacer uso de técnicas y tecnologías que aseguren la máxima compatibilidad posible en el uso de la plataforma desde los distintos clientes (especificados en las limitaciones del proyecto).
Pérdida de trabajo por daño o extravío de los equipos utilizados en ambiente de desarrollo | Realizar copias de seguridad en repositorios externos al ambiente de desarrollo cada vez que se realiza un cambio en el proyecto.